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Strumento 17.4 · La verifica dopo l’investimento
I numeri dell’albergo · dal capitolo 17 «Valutare un investimento»
☐  Dopo un anno: ricavi, costi e margine effettivi rispetto alle previsioni; investimento effettivo rispetto al previsto.
☐  Dopo tre anni: flussi cumulati, valore attuale netto ricalcolato con i dati effettivi.
☐  Cause delle differenze: ipotesi sbagliate, eventi imprevisti, gestione.
☐  Correzioni per le previsioni dei progetti successivi.
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